Tlaková kanalizace

pro

obec Husinec – Řež

Objednatel:				 		Obec Husinec

ZHOTOVITEL :    					Oldřich Merta – MERTASTAV

Technický dozor investora :		AP Investing, s.r.o.

Tlaková kanalizace

pro

obec Husinec – Řež

Výstavba tlakové kanalizace :

5 552 bm  	hlavních řadů kanalizace

2 401 bm 	domovních přípojek

159  ks		domovních přípojek a domovních kanalizačních šachet

Celkové náklady stavby			36 046 017,- Kč  ( bez DPH )

Termín realizace				11 / 2009   -   10 / 2010

### SOUHRN ČASOVÉHO PLÁNU VÝSTAVBY

### -  Tlaková kanalizace pro  obec Husinec – Řež

HLAVNÍ  ŘÁDY  TLAKOVÉ  KANALIZACE

03  -  08  /  2010

DOMOVNÍ  PŘÍPOJKY  VČETNĚ  DOMOVNÍCH  ŠACHET

04  -  10  /  2010

SOUČINNOST  MAJITELŮ NEMOVITOSTI   PŘI REALIZACI   DOMOVNÍCH  PŘÍPOJEK A DOMOVNÍCH ŠACHET

-  Přístup na pozemek a určení umístění domovní  šachty

- Zajištění zdroje napájení pro čerpadlo v domovní šachtě                                                                                                          ( 220 nebo 380V )

-  Upřesnění  umístění  ovládací  skříňky  domovní  šachty  na nemovitosti

- Majitel  nemovitosti zajistí na vlastní náklady obnažení                 stávajícího rozvodu splaškové kanalizace v místě propojení s domovní šachtou

Kontakt   na   dodavatele   stavby :

Oldřich Merta – MERTASTAV

STAVBYVEDOUCÍ :

STANISLAV    MOUDRÝ			+420  731 653 857

MISTR STAVBY :

FABIÁN    GEJZA					+420  737 288 459

# Text boxes

REALIZACE  I.  ETAPY VÝSTAVBY TLAKOVÉ KANALIZACE

- HLAVNÍ ŘÁDY BEZ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK   			03 - 04 / 2010

- DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VČETNĚ ŠACHET 				04 – 06 / 2010

REALIZACE  II.  ETAPY VÝSTAVBY TLAKOVÉ KANALIZACE

- HLAVNÍ ŘÁDY BEZ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK    			04 - 06 / 2010

- DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VČETNĚ ŠACHET  				 06 – 08 / 2010

REALIZACE  II.  ETAPY VÝSTAVBY TLAKOVÉ KANALIZACE

- HLAVNÍ ŘÁDY BEZ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK			06 - 08 / 2010

- DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VČETNĚ ŠACHET                          	07 – 10 / 2010

REALIZACE  VÝSTAVBY             TLAKOVÉ KANALIZACE  2010