**Dodatek č. 1**

**ke**

**Strategickému rozvojovému plánu**

**obce Husinec**

**2008 – 2018**

**Schváleno na veřejném zasedání ZO dne 14.12.2015 usnesením č. 7/9/2015**

Dodatek aktualizuje časový sled realizací jednotlivých projektů a záměrů.

**Strategická část**

**Specifické cíle**

**Specifický cíl 2.3.1.1 Zachování vzhledu a charakteru obce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektové záměry: **Nositel projektu** | **název projektu** | **realizace** |
| obec | Údržba a výsadba veřejné zeleně | průběžně |
| obec | Modernizace budovy školy | do 2016 |
| obec | Dovybavení prostor mateřské školy | 2016 |
| obec | Rekonstrukce obecních garáží (střecha, zateplení a vytápění) | splněno |
| obec | Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Husinci | splněno |

**Specifický cíl 2.3.1.2 Zlepšení infrastruktury obce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nositel projektu** | **název projektu** | **realizace** |
| Obec - soukr. investor | Oprava a budování místních komunikací | 2009-2018 |
| Obec - soukr. investor | Instalace zpomalovacích pruhů na komunikace | 2009-2018 |
| Obec - soukr. investor | Dobudování chodníků – napojení nově obydlených lokalit na stávající zástavbu a k Husinci | 2009-2018 |
| Obec - soukr. investor | Rekonstrukce chodníků podél hlavní komunikace k ÚJV | 2016 – 2018 |
| Obec - soukr. investor | Úprava okolí bytových domů  - Zeleň  - Parkoviště  - Dětské hřiště  - Kurt na volejbal, basketbal | 2009 - 2018 |
| Obec - soukr. investor | Vybudování odpočinkové, relaxační a naučné stezky pro pěší | splněno |
| Obec – kr. org. | Vybudování cyklostezky podél řeky Vltavy | do 2017 |
| Stč. kraj | Rekonstrukce silnice III/2425 Klecany -Řež | splněno |
| Stč.kraj, obec, Klecany | Cyklostezka podél komunikace III.třídy do Klecan | - |

**Specifický cíl 2.3.1.3 Ochrana a zlepšování environmentálního prostředí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektové záměry: **Nositel projektu** | **název projektu** | **realizace** |
| obec | Realizace stavby obecní kanalizace  - odkanalizování Husince, části horní Řeže a dolní Řeže | splněno částečně |
| Obec - soukr. investor | Realizace biocentra v prostoru Červená skála | 2018, revize |
| Obec - soukr. investor | Zvýšení efektivity systému sběru tříděného odpadu. | Průběžně, plní se |
| Obec - soukr. investor | Kompostování zeleného odpadu. | Splněno jinak |

**Specifický cíl 2.3.2.1 Rozvoj kulturního a společenského života**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektové záměry: **Nositel projektu** | | **název projektu** | **realizace** |
| Obec - soukr. investor | | Výstavba multifunkční sportovní haly | revize |
| Obec - soukr. investor | | Modernizace fotbalového hřiště – zavlaţování, kabiny, zábradlí kolem hřiště, osvětlení části hřiště, pro diváky vybudování tribuny a WC. | 2009-2018 |
| Obec - soukr. investor | | Adaptace hřiště MŠ | splněno |
| Obec - soukr. investor | | Realizace stavby dětského hřiště  v Husinci a Řeži | splněno |
| obec | Modernizace a dokončení osvětlení obce -osvětlení podél hlavní komunikace nahoře v Řeži, -osvětlení pod hřištěm, -osvětlení komunikace od Č.Skály do Husince | | 2009 – 2018 | |
| obec | Rozšíření obecního rozhlasu | | splněno | |
| obec | Kamerový systém v obci | | 2018 | |
| Obec - soukr. investor | Obnova přívozu do Žalova | | revize | |