**Dodatek č. 1**

**ke**

**Strategickému rozvojovému plánu**

 **obce Husinec**

**2008 – 2018**

**Schváleno na veřejném zasedání ZO dne 14.12.2015 usnesením č. 7/9/2015**

Dodatek aktualizuje časový sled realizací jednotlivých projektů a záměrů.

**Strategická část**

**Specifické cíle**

**Specifický cíl 2.3.1.1 Zachování vzhledu a charakteru obce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektové záměry: **Nositel projektu**  | **název projektu**  | **realizace**  |
| obec  | Údržba a výsadba veřejné zeleně  | průběžně  |
| obec  | Modernizace budovy školy  | do 2016  |
| obec  | Dovybavení prostor mateřské školy  | 2016  |
| obec  | Rekonstrukce obecních garáží (střecha, zateplení a vytápění)  | splněno |
| obec  | Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Husinci  | splněno |

**Specifický cíl 2.3.1.2 Zlepšení infrastruktury obce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nositel projektu**  | **název projektu**  | **realizace**  |
| Obec - soukr. investor  | Oprava a budování místních komunikací  | 2009-2018  |
| Obec - soukr. investor  | Instalace zpomalovacích pruhů na komunikace  | 2009-2018  |
| Obec - soukr. investor  | Dobudování chodníků – napojení nově obydlených lokalit na stávající zástavbu a k Husinci  | 2009-2018  |
| Obec - soukr. investor  | Rekonstrukce chodníků podél hlavní komunikace k ÚJV  | 2016 – 2018  |
| Obec - soukr. investor  | Úprava okolí bytových domů - Zeleň - Parkoviště - Dětské hřiště - Kurt na volejbal, basketbal  | 2009 - 2018  |
| Obec - soukr. investor  | Vybudování odpočinkové, relaxační a naučné stezky pro pěší  | splněno |
| Obec – kr. org.  | Vybudování cyklostezky podél řeky Vltavy  | do 2017  |
| Stč. kraj  | Rekonstrukce silnice III/2425 Klecany -Řež  | splněno |
| Stč.kraj, obec, Klecany  | Cyklostezka podél komunikace III.třídy do Klecan  | - |

**Specifický cíl 2.3.1.3 Ochrana a zlepšování environmentálního prostředí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektové záměry: **Nositel projektu**  | **název projektu**  | **realizace**  |
| obec  | Realizace stavby obecní kanalizace - odkanalizování Husince, části horní Řeže a dolní Řeže  | splněno částečně |
| Obec - soukr. investor  | Realizace biocentra v prostoru Červená skála  | 2018, revize |
| Obec - soukr. investor  | Zvýšení efektivity systému sběru tříděného odpadu.  | Průběžně, plní se  |
| Obec - soukr. investor  | Kompostování zeleného odpadu.  | Splněno jinak |

**Specifický cíl 2.3.2.1 Rozvoj kulturního a společenského života**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektové záměry: **Nositel projektu**  | **název projektu**  | **realizace**  |
| Obec - soukr. investor  | Výstavba multifunkční sportovní haly  | revize  |
| Obec - soukr. investor  | Modernizace fotbalového hřiště – zavlaţování, kabiny, zábradlí kolem hřiště, osvětlení části hřiště, pro diváky vybudování tribuny a WC.  | 2009-2018  |
| Obec - soukr. investor  | Adaptace hřiště MŠ  | splněno |
| Obec - soukr. investor | Realizace stavby dětského hřiště v Husinci a Řeži | splněno  |
| obec  | Modernizace a dokončení osvětlení obce -osvětlení podél hlavní komunikace nahoře v Řeži, -osvětlení pod hřištěm, -osvětlení komunikace od Č.Skály do Husince  | 2009 – 2018  |
| obec  | Rozšíření obecního rozhlasu  | splněno  |
| obec  | Kamerový systém v obci  | 2018  |
| Obec - soukr. investor  | Obnova přívozu do Žalova  | revize  |